# DOCUMENTACION TECNICA - HOTEL QUINTA DALAM

## 1. Introduccion

Este documento maestro tecnico registra, por fases, el analisis y preparacion profesional del sistema hotelero Quinta Dalam para despliegue en AWS.

Estado del proceso:

- Fecha de auditoria: `2026-05-19`

- Fase actual: `FASE 1 - AUDITORIA DEL REPOSITORIO`

- Alcance de esta fase: analisis tecnico, seguridad, produccion, escalabilidad y estructura.

---

## 2. Arquitectura Actual

Arquitectura logica identificada:

```text

[React/Vite SPA]

|

| HTTPS (esperado en produccion)

v

[Spring Boot API REST]

|

| JDBC

v

[PostgreSQL]

|

+--> [Stripe API + Webhook]

```

Arquitectura fisica actual (repositorio):

```text

PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/

|-- backend/                  # API Spring Boot + Security + Flyway + Stripe

|-- frontend/                 # SPA React + Vite + SCSS

|-- database/postgresql/      # SQL base, seed y queries de apoyo

|-- docker-compose.yml        # PostgreSQL local + pgAdmin opcional

|-- start-all.ps1             # Script de arranque local (Windows)

`-- stop-all.ps1

```

---

## 3. Tecnologias

- Frontend: React 18, Vite 5, React Router, Axios, SCSS, Framer Motion.

- Backend: Java, Spring Boot 3.4.4, Spring Security, Spring Data JPA, Flyway.

- Base de datos: PostgreSQL.

- Pagos: Stripe (`checkout.session.completed` + webhook validation).

- Documentacion API: Springdoc OpenAPI.

- Observabilidad basica: Actuator (`health`, `info`, `metrics` en dev).

---

## 4. Auditoria Tecnica del Repositorio (Fase 1)

### 4.1 Hallazgos Criticos

1. Endpoint publico sensible sin proteccion de acceso:

- Archivo: [SecurityConfig.java](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/main/java/com/quintadalam/backend/config/SecurityConfig.java)

- Evidencia: `GET /api/public/ical/export` esta en `permitAll()`.

- Archivo relacionado: [PublicIcalExportController.java](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/main/java/com/quintadalam/backend/api/controller/PublicIcalExportController.java)

- Riesgo: exposicion de informacion operativa a terceros si se publica sin capa ACL/WAF/token.

2. Cobertura de pruebas insuficiente para salida a produccion:

- Archivo: [QuintaDalamApplicationTests.java](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/test/java/com/quintadalam/backend/QuintaDalamApplicationTests.java)

- Evidencia: clase principal anotada con `@Disabled`.

- Riesgo: no existe validacion automatizada del arranque de contexto ni regresiones clave.

### 4.2 Hallazgos Altos

1. Deuda de estructura frontend y control de versiones:

- Evidencia:

- Assets duplicados en `frontend/src/assets` y `frontend/public/src/assets`.

- CSS compilado y sourcemap versionados (`frontend/src/styles/main.css`, `main.css.map`) junto al SCSS fuente.

- Riesgo: inconsistencias de artefactos, mayor peso del repo, mantenimiento mas complejo.

2. Logging de cliente con informacion operativa:

- Archivo: [paymentService.js](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/frontend/src/react/services/paymentService.js)

- Evidencia: uso de `console.log`/`console.error` en flujo de checkout.

- Riesgo: exposicion innecesaria de metadatos en navegador, ruido en diagnostico.

3. Ausencia de estandar de empaquetado Linux/AWS reproducible:

- Evidencia: no se detectan `Dockerfile` para backend/frontend.

- Riesgo: despliegues manuales inconsistentes entre entornos.

### 4.3 Hallazgos Medios

1. Configuracion local centrada en Windows:

- Evidencia: scripts `start-all.ps1` y `stop-all.ps1`.

- Riesgo: friccion operativa para Ubuntu en EC2/CI.

2. Divergencia potencial de version Java:

- Evidencia:

- `README` historico menciona JDK 21.

- Entorno local detectado con JDK 24.

- Riesgo: diferencias de comportamiento y compatibilidad en build/deploy.

3. Documentacion historica con codificacion degradada:

- Evidencia: README anterior con caracteres mojibake.

- Riesgo: mala trazabilidad y comunicacion tecnica.

### 4.4 Hallazgos Bajos

1. `frontend/devDependency` incluye `playwright-core` sin pipeline de pruebas E2E visible.

2. Archivos SQL de apoyo fuera de migraciones pueden generar confusion si no se versiona una estrategia unica.

---

## 5. Seguridad (Estado Actual)

Controles presentes:

- JWT obligatorio en perfil `prod`:

- [application-prod.yml](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/main/resources/application-prod.yml)

- [JwtProdSafetyConfiguration.java](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/main/java/com/quintadalam/backend/config/JwtProdSafetyConfiguration.java)

- CORS configurable por variable de entorno.

- Webhook Stripe validado por firma.

- `.env` ignorado por git.

Riesgos activos:

- Endpoint iCal expuesto sin autenticacion/token.

- CSRF deshabilitado globalmente (adecuado para API stateless JWT, pero requiere controles compensatorios).

- No hay evidencia de hardening de headers HTTP en capa edge/reverse proxy dentro del repo.

---

## 6. Stripe (Estado Actual)

Fortalezas:

- Integracion backend centralizada.

- Validacion de firma de webhook en servicio.

- Flujo orientado a `checkout.session.completed`.

Riesgos:

- Falta evidencia de estrategia de reembolsos y manejo estandarizado de disputas.

- Falta runbook de incidentes de pagos.

---

## 7. PostgreSQL (Estado Actual)

Fortalezas:

- Migraciones Flyway estructuradas (`V1` a `V12`).

- Esquema dedicado `hotel`.

- `ddl-auto=validate` (evita drift accidental por Hibernate en runtime).

Riesgos:

- Se requiere confirmar politicas de backup/restore para AWS RDS (no definidas aun en repo).

- Scripts SQL de apoyo fuera de Flyway deben tener gobernanza clara para evitar ejecuciones manuales no auditadas.

---

## 8. AWS Readiness (Diagnostico Fase 1)

### 8.1 Resultado

Estado de preparacion: `PARCIALMENTE APTO`.

### 8.2 Bloqueadores para declararlo "apto produccion"

1. Cerrar endpoint iCal con autenticacion/token o ACL estricta.

2. Agregar pruebas automatizadas minimas de smoke/integracion.

3. Definir empaquetado reproducible Linux (Dockerfiles o pipeline build/deploy estandar).

4. Limpiar estructura frontend y artefactos duplicados.

---

## 9. Lista Priorizada de Mejoras

### Prioridad P0 (Inmediato)

1. Proteger `/api/public/ical/export` con token rotativo o autenticacion.

2. Implementar test de contexto + test de flujo critico auth/reserva/pago.

3. Definir configuracion de produccion obligatoria por entorno (dev/stage/prod) en formato gestionable.

### Prioridad P1 (Alta)

1. Normalizar assets frontend y eliminar duplicados `src` vs `public`.

2. Dejar solo fuentes SCSS (no versionar CSS compilado) o establecer politica explicita.

3. Implementar scripts Linux (`.sh`) equivalentes a arranque local.

### Prioridad P2 (Media)

1. Estandarizar estrategia de logs.

2. Crear runbook tecnico de pagos y recuperacion.

3. Definir politica de versionado Java y matriz de compatibilidad.

---

## 10. Decisiones Tecnicas Registradas (Fase 1)

1. Se prioriza estrategia de despliegue AWS en arquitectura separada:

- Frontend estatico (S3 + CloudFront).

- Backend Java en servicio administrado (Elastic Beanstalk/App Runner/ECS segun siguiente fase).

- PostgreSQL en RDS.

2. El repositorio se documenta con un "Documento Maestro Tecnico" acumulativo para trazabilidad enterprise.

3. La correccion funcional se posterga a fases siguientes; Fase 1 solo documenta y audita.

---

## 11. Checklist Produccion (Inicial)

- [x] Perfil `prod` configurado en backend.

- [x] Variables sensibles externalizadas.

- [x] `.env` excluido de git.

- [ ] Endpoint publico iCal protegido.

- [ ] Pruebas automatizadas de regresion minima activas.

- [ ] Pipeline CI/CD definido.

- [ ] Imagenes/artefactos de build normalizados.

- [ ] Hardening de capa edge (TLS policies, headers, WAF) documentado.

- [ ] Runbook de respaldo y restauracion DB en AWS.

---

## 12. Troubleshooting Inicial

1. Error Maven por red/sandbox:

- Sintoma: no descarga dependencias.

- Accion: ejecutar en entorno con salida a Internet y `JAVA_HOME` correcto.

2. Build frontend en OneDrive falla por permisos:

- Sintoma: `esbuild access denied` de forma intermitente.

- Accion: ejecutar fuera de restricciones del sandbox y validar rutas locales.

3. Variables Stripe no configuradas:

- Sintoma: checkout no inicia.

- Accion: revisar `PAYMENT_STRIPE_SECRET_KEY` y `PAYMENT_WEBHOOK_SECRET`.

---

## 13. Mantenimiento y Operacion

- Mantener migraciones Flyway como fuente oficial de cambios de esquema.

- Evitar cambios manuales en DB productiva sin script versionado.

- Revisar trimestralmente dependencias y CVEs.

- Mantener rotacion de secretos y llaves.

---

## 14. Entregables de Fase 1

- Reporte tecnico de auditoria: completado.

- Lista de problemas: completado.

- Lista de mejoras: completado.

- Recomendaciones priorizadas: completado.

- Actualizacion del documento maestro tecnico: completado.

---

## 15. Fase 2 - Reorganizacion Profesional

Fecha de ejecucion: `2026-05-19`

### 15.1 Objetivo

Diseñar una estructura enterprise escalable para separar responsabilidades de `frontend`, `backend`, `docs`, `scripts` y `deployment`, sin romper el estado funcional actual.

### 15.2 Riesgos y beneficios de la estrategia aplicada

Riesgos:

- Mover codigo productivo en esta fase puede introducir fallos de rutas y arranque.

Mitigacion aplicada:

- Se realizo reorganizacion por adicion de capas enterprise (no migracion destructiva).

- Se mantuvo compatibilidad con estructura existente para evitar regresiones.

Beneficios:

- Base operativa profesional para fases siguientes.

- Preparacion directa para Linux Ubuntu y AWS.

- Separacion clara entre codigo, operaciones, despliegue y documentacion.

### 15.3 Arbol completo propuesto (enterprise)

```text

PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/

|-- backend/                         # API Spring Boot

|-- frontend/                        # SPA React

|-- database/                        # SQL y soporte DB

|-- docs/                            # Documentacion formal por dominio

|   |-- architecture/

|   `-- runbooks/

|-- scripts/                         # Scripts operativos

|   |-- linux/

|   |   |-- start-all.sh

|   |   `-- stop-all.sh

|   |-- windows/

|   |   |-- start-all.ps1

|   |   `-- stop-all.ps1

|   `-- db/

|       `-- backup-postgres.sh

|-- deployment/                      # Artefactos de despliegue

|   |-- aws/

|   |   `-- README.md

|   `-- docker/

|-- config/                          # Plantillas de configuracion

|   `-- env/

|       |-- .env.dev.example

|       `-- .env.prod.example

|-- ops/                             # Operacion y soporte

|   |-- logs/

|   |   `-- .gitkeep

|   `-- backups/

|       `-- .gitkeep

|-- DOCUMENTACION_TECNICA.md

|-- DOCUMENTACION_TECNICA.docx

|-- README.md

|-- CHANGELOG.md

|-- .gitignore

|-- docker-compose.yml

`-- .env.example

```

### 15.4 Explicacion carpeta por carpeta

- `backend/`: logica de negocio, seguridad, integraciones, migraciones.

- `frontend/`: interfaz de usuario React y capa cliente.

- `database/`: scripts SQL de apoyo y referencia.

- `docs/`: arquitectura, runbooks e informacion transversal.

- `scripts/linux/`: automatizacion para Ubuntu/EC2/CI.

- `scripts/windows/`: compatibilidad operacional local en Windows.

- `scripts/db/`: operaciones de respaldo y mantenimiento de PostgreSQL.

- `deployment/aws/`: guias y plantillas de despliegue cloud.

- `deployment/docker/`: artefactos para contenedorizacion (siguientes fases).

- `config/env/`: ejemplos de variables por entorno (dev/prod).

- `ops/logs/`: destino estandar de logs operativos locales.

- `ops/backups/`: destino estandar de respaldos.

### 15.5 Archivos necesarios creados

- `scripts/linux/start-all.sh`

- `scripts/linux/stop-all.sh`

- `scripts/db/backup-postgres.sh`

- `config/env/.env.dev.example`

- `config/env/.env.prod.example`

- `deployment/aws/README.md`

- `ops/logs/.gitkeep`

- `ops/backups/.gitkeep`

### 15.6 Archivos/elementos candidatos a eliminar o depurar (no eliminados en esta fase)

1. Duplicados de assets:

- `frontend/src/assets/**` vs `frontend/public/src/assets/**`

2. Artefactos compilados en repo:

- `frontend/src/styles/main.css`

- `frontend/src/styles/main.css.map`

3. Scripts raiz duplicados:

- mantener por compatibilidad temporal, migrar uso a `scripts/windows/`.

### 15.7 Estrategia de configuracion y variables de entorno

Principios:

- No versionar secretos.

- Versionar solo plantillas `.example`.

- Segregar por entorno: `dev`, `prod`.

- Definir fuente unica de verdad en `config/env/`.

Variables criticas obligatorias en prod:

- `SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod`

- `DB_URL`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`

- `JWT_SECRET`

- `APP_CORS_ALLOWED_ORIGINS`, `APP_FRONTEND_BASE_URL`

- `PAYMENT_STRIPE_SECRET_KEY`, `PAYMENT_WEBHOOK_SECRET`

- `MAIL_HOST`, `MAIL_PORT`, `MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD`, `MAIL_FROM`

- `VITE_API_BASE_URL`

### 15.8 Propuesta profesional de manejo de logs

- Aplicacion:

- backend en formato estructurado JSON (ya soportado en prod config).

- frontend sin logs operativos sensibles en consola en prod.

- Retencion local:

- `ops/logs` con rotacion por fecha/tamaño (fase futura con `logrotate`).

- AWS:

- centralizar en CloudWatch Logs.

- definir alarmas sobre errores HTTP 5xx y fallos de pagos/webhooks.

### 15.9 Propuesta profesional de backups

- Script base agregado:

- `scripts/db/backup-postgres.sh`

- Politica recomendada:

- backup diario incremental + semanal full.

- almacenamiento cifrado.

- prueba de restauracion mensual.

- AWS objetivo:

- snapshots automáticos de RDS + retencion + validacion de restore.

### 15.10 .gitignore profesional aplicado

Se fortalecio `.gitignore` para cubrir:

- secretos y llaves (`.env`, `.pem`, `.jks`, etc),

- artefactos de build,

- logs y temporales,

- backups y dumps,

- ruido de IDE/SO.

### 15.11 Entregables Fase 2

- Arbol completo de carpetas enterprise: completado.

- Explicacion carpeta por carpeta: completado.

- Archivos necesarios: completado.

- Archivos candidatos a eliminar: completado.

- Scripts auxiliares base: completado.

- Actualizacion documental acumulativa: completado.

---

## 16. Fase 3 - Preparacion Produccion

Fecha de ejecucion: `2026-05-19`

### 16.1 Frontend React

Cambios aplicados:

1. Build optimizado en [vite.config.js](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/frontend/vite.config.js):

- `manualChunks` para separar `react` y `vendor`.

- `sourcemap: false` en build.

- `cssCodeSplit: true`.

- `esbuild.drop = ['console','debugger']`.

2. Seguridad/API en [api.js](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/frontend/src/react/services/api.js):

- valida HTTPS en produccion.

- timeout configurable por `VITE_API_TIMEOUT_MS`.

- headers JSON por defecto.

3. Variables de entorno:

- `config/env/.env.dev.example` y `config/env/.env.prod.example` actualizados.

Resultado:

- Build frontend validado correctamente.

- Reduccion de peso por chunking (bundle segmentado).

### 16.2 Backend Spring Boot

Cambios aplicados:

1. CORS endurecido en [CorsConfig.java](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/main/java/com/quintadalam/backend/config/CorsConfig.java):

- limpieza de orígenes vacíos.

- headers permitidos explícitos.

- `allowCredentials(false)`.

- `maxAge` configurado.

2. Stripe robustecido:

- [StripeProperties.java](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/main/java/com/quintadalam/backend/config/StripeProperties.java) ahora incluye `mode`.

- [StripeConfig.java](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/main/java/com/quintadalam/backend/config/StripeConfig.java) valida prefijos `sk_test_` y `sk_live_` según modo.

3. Perfiles y runtime:

- [application-dev.yml](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/main/resources/application-dev.yml):

- `SERVER_PORT` configurable.

- `forward-headers-strategy: framework`.

- `PAYMENT_STRIPE_MODE`.

- archivo de log configurable.

- [application-prod.yml](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/backend/src/main/resources/application-prod.yml):

- `forward-headers-strategy: framework`.

- `PAYMENT_STRIPE_MODE` por defecto `live`.

- log file en `/var/log/quintadalam/backend-prod.log`.

4. Preparacion Linux:

- [deploy-backend.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/deploy-backend.sh)

- [quintadalam-backend.service](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/deployment/linux/quintadalam-backend.service)

Resultado:

- Backend compila y pruebas Maven ejecutan (suite actual sigue con test principal deshabilitado).

### 16.3 PostgreSQL

Cambios aplicados:

1. Backup script:

- [backup-postgres.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/db/backup-postgres.sh)

2. Restore script:

- [restore-postgres.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/db/restore-postgres.sh)

3. Usuarios y privilegios productivos:

- [create-prod-users.sql](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/db/create-prod-users.sql)

Buenas practicas incluidas:

- usuario app con privilegios mínimos.

- usuario readonly para reportes/BI.

- política de restauración documentada via script dedicado.

### 16.4 Stripe

Cambios aplicados:

1. Secretos externos en env (sin hardcode).

2. Separación `test/live` por `PAYMENT_STRIPE_MODE`.

3. Validación de prefijo de API key por entorno.

4. Webhook secret requerido por entorno en `application-*.yml`.

### 16.5 Seguridad y operacion

Actualizaciones:

- `.gitignore` enterprise ya evita fuga de secretos, logs y backups.

- `APP_LOG_FILE` configurable.

- `VITE_API_BASE_URL` exige HTTPS en producción.

### 16.6 Verificaciones ejecutadas

1. Frontend:

- `npm.cmd run build` -> exitoso.

2. Backend:

- `mvnw.cmd test` -> exitoso (con 1 test omitido existente).

### 16.7 Pendientes recomendados (siguiente fase)

1. Proteger `/api/public/ical/export` con token o ACL.

2. Activar pruebas de integración reales (el test actual sigue `@Disabled`).

3. Añadir pipeline CI/CD (build + test + deploy).

4. Añadir WAF/rate-limit edge y política formal de rotación de secretos.

---

## 17. Fase 4 - Arquitectura AWS

Fecha de ejecucion: `2026-05-19`

### 17.1 Entregable completo de fase

Se generó el documento técnico específico:

- [FASE4_ARQUITECTURA_AWS.md](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/docs/architecture/FASE4_ARQUITECTURA_AWS.md)

Incluye:

1. Comparativa técnica completa de EC2, Elastic Beanstalk, Amplify, ECS y RDS PostgreSQL.

2. Recomendación de arquitectura ideal para el sistema.

3. Justificación técnica con criterio de costos/operación/riesgo.

4. Diagrama textual final.

5. Flujo completo del sistema.

6. Estrategia de despliegue y decisiones registradas.

### 17.2 Decision de arquitectura aprobada

Arquitectura recomendada para este proyecto:

1. Frontend en AWS Amplify Hosting.

2. Backend Java en AWS Elastic Beanstalk.

3. Base de datos en Amazon RDS PostgreSQL.

Razon principal:

- Mejor balance para fase actual entre velocidad de entrega, seguridad, costo operativo humano y mantenibilidad, manteniendo ruta de crecimiento futura hacia ECS.

---

## 18. Fase 5 - Despliegue AWS

Fecha de ejecucion: `2026-05-19`

### 18.1 Objetivo

Definir y materializar una guía de despliegue productivo con comandos Linux exactos, configuración de Java/Node/Nginx/HTTPS/reverse proxy/firewall, variables de entorno, dominio, backend, frontend y Stripe.

### 18.2 Entregables técnicos

1. Plantilla nginx reverse proxy:

- [quintadalam.conf](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/deployment/nginx/quintadalam.conf)

2. Scripts bash de despliegue:

- [00_server_bootstrap.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/00_server_bootstrap.sh)

- [01_prepare_app_dirs.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/01_prepare_app_dirs.sh)

- [02_build_backend.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/02_build_backend.sh)

- [03_install_systemd_service.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/03_install_systemd_service.sh)

- [04_configure_nginx.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/04_configure_nginx.sh)

- [05_configure_https_certbot.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/05_configure_https_certbot.sh)

- [06_configure_firewall.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/06_configure_firewall.sh)

- [07_deploy_frontend_s3.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/07_deploy_frontend_s3.sh)

- [11_stripe_webhook_setup.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/11_stripe_webhook_setup.sh)

3. Guía de despliegue y recuperación:

- [FASE5_6_DESPLIEGUE_Y_MANTENIMIENTO.md](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/docs/runbooks/FASE5_6_DESPLIEGUE_Y_MANTENIMIENTO.md)

### 18.3 Flujo de despliegue definido

1. Bootstrap servidor.

2. Preparación de directorios y variables.

3. Build y publicación backend.

4. Reverse proxy Nginx.

5. Certificado TLS con Certbot.

6. Firewall UFW.

7. Deploy frontend (Amplify recomendado / S3+CloudFront alternativo).

8. Configuración Stripe webhook.

9. Validación end-to-end.

---

## 19. Fase 6 - Automatizacion y mantenimiento

Fecha de ejecucion: `2026-05-19`

### 19.1 Scripts operativos listos

- Restart servicios:

- [08_restart_services.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/08_restart_services.sh)

- Update servidor:

- [09_update_server.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/09_update_server.sh)

- Monitoreo básico:

- [10_monitor_basic.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/linux/10_monitor_basic.sh)

- Backup/restore DB:

- [backup-postgres.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/db/backup-postgres.sh)

- [restore-postgres.sh](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/scripts/db/restore-postgres.sh)

### 19.2 Manual de mantenimiento

Incluido en:

- [FASE5_6_DESPLIEGUE_Y_MANTENIMIENTO.md](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/docs/runbooks/FASE5_6_DESPLIEGUE_Y_MANTENIMIENTO.md)

Contiene:

1. tareas periódicas,

2. backups programados,

3. troubleshooting,

4. recomendaciones de hardening operacional.

---

## 20. Fase 7 - Documentacion final

Fecha de ejecucion: `2026-05-19`

### 20.1 Artefactos finales generados

- [README.md](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/README.md)

- [DOCUMENTACION_TECNICA.md](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/DOCUMENTACION_TECNICA.md)

- [CHANGELOG.md](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/CHANGELOG.md)

- [CHECKLIST_PRODUCCION.md](C:/Users/diego/OneDrive/Documentos/PW_HOTEL_QUINTA_DALAM_ENTREGABLE/CHECKLIST_PRODUCCION.md)

### 20.2 Enfoque empresarial aplicado

1. Trazabilidad por fases.

2. Reusabilidad operativa.

3. Base para portafolio profesional.

4. Base para mantenimiento futuro.